Cotizacion de Pagina web

# cliente: nora rey traiteur (dano ltda)

Información del cliente: Nora Rey es una empresa de catering para fiestas y eventos. También se dedican a elaboración de almuerzos para instituciones como escuelas públicas. Además cuentan con una boutique gourmet donde ofrecen tartas, empanadas, postres, copetín y platos congelados prontos para calentar y servir.

# ALCANCE

Aspecto incluidos dentro del presupuesto:

* Diseño en HTML5 y CSS
* Diseño responsive
* 1 idioma: español
* Capacitacón inicial: 2 horas
* Carga inicial de datos
* Posicionamiento SEO básico
* Asesoramiento sobre hosting y mejores opciones
* Subida del sitio web al host
* Asesoramiento sobre creación y registro del dominio
* Actualizaciones de seguridad
* Soporte y mantenimiento (3 horas anuales)

# EL CLIENTE DEBE APORTAR

Contenidos (textos, imágenes,videos y logo)

Contratación del hosting

Creación y registro del dominio

# servicios adicionales no incluidos en este presupuesto

Generación de contenido

Mantenimiento del sitio (en caso de exceder las 3 horas anuales)

Actualizaciones requeridas por cambios en las tecnologías aplicadas.

# contenido de la web

El sitio web a desarollar contará con un total de 5 páginas detalladas a continación:

Inicio:

Página princial dónde se habrá una breve introducción a la organización.

Nosotros:

Página dónde se da información sobre cómo se creó la empresa y su evolución y se muestra un video institucional.

Eventos:

Página dónde se menciona los diferentes tipos de eventos para los cuales se realiza el servicio de catering seguido de una galería de imágenes.

Boutique:

Página dónde se presenta la boutique gourmet de venta al público y se muestra el menú ofrecido con imágenes en formato de cards.

Contacto:

Página con formulario de contacto para solicitud de presupuesto de catering para eventos.

# PLAZOS Y ETAPAS DEL PROYECTO

Entrega de bocetos: 1 semana después de aprobado el presupuesto.

Se presenta al cliente el boceto de todas las secciones y se recibe feedback para las modificaciones necesarias. Se realizan correcciones y se aprueba el boceto final.

Presentación del sitio web y testing: 21 días después de aprobado el boceto final y de la entrega de todo el material necesario (imágenes, videos y textos).

Se presenta al cliente el sitio web final con todas sus páginas y funcionalidades. El cliente dispone de 3 días para hacer testings.

Subida al servidor: 1 semana después del feedback de la presentación del sitio web.

Se presenta al cliente el sitio web final. El cliente tiene 3 días para realizar testings.

Notas: La duración del proyecto total es de 6 semanas. Las demoras que se originen por parte del cliente deberán agregarse a la duración total, siendo responsabilidad del cliente el tiempo extra requerido.

# DESGLOCE DEHORAS

|  |  |
| --- | --- |
| Realización de bocetos | 10 horas |
| Programación | 50 horas |
| S.E.O. | 10 horas |
| Full responsive | 20 horas |
| Subida al servidor | 10 horas |
| Capacitacón | 2 horas |
| Total | 102 horas |

# COTIZACIÓN

El costo total es de USD 400 + IVA (22%).

# FORMA DE PAGO

50% al aproborase el presupuesto

50% restante al finalizarse el proyecto.

Pago por transferencia bancaria.

Este presupuesto tiene una validez de 30 días.